Bước 1: Tìm lỗi

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả |
| US2 | E, T: "đẹp và dễ dùng" mơ hồ, không đo lường bằng số liệu cụ thể, không thể ước lượng độ phức tạp hay viết case kiểm chứng |
| US3 | V: đây là công việc kĩ thuật của lập trình viên |
| US4 | S, E: Đây là một "Epic", chứa nhiều logic phức tạp, không thể hoàn thành trong 1 sprint |

Bước 2: Sửa lỗi

- Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất quy trình đặt món trong tối đa 4 bước bấm để tiết kiệm thời gian đặt món.

Tiêu chí “dễ dùng” đo được: Thời gian hoàn thành thao tác trong 36 giây

- Epic: Quản trị tài chính và báo cáo kinh doanh FoodNow

Feature: Hệ thống báo cáo doanh thu đa chiều và tự động hóa

- 2 Story nhỏ sau khi tách:

  - US4.1: Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, theo khu vực và theo nhà hàng, để nắm bắt tình hình kinh doanh.

  - US4.2: Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu file Excel và tự động gửi email định kỳ cho ban giám đốc, để tiết kiệm thời gian.

Bước 3: Xếp lại backlog

- Xếp thứ tự ưu tiên:

- US1 – Lọc nhà hàng theo loại món

- US2 – Tối ưu giao diện đặt món

- US4.1 – Xem báo cáo doanh thu đa chiều

- US4.2 – Xuất Excel và tự động gửi email

- Theo DEEP, story đứng đầu cần chi tiết phải đạt chuẩn READY, phải làm rõ chi tiết, đủ nhỏ cho 1 sprint, có tiêu chí nghiệm thu rõ ràng, không được mơ hồ hay các kĩ thuật lớn

Những việc cần làm của buổi refinement trước khi đưa vào sprint:

- Làm rõ yêu cầu

- Thiết lập tiêu chí nghiệm thu

- Ước lượng

- Kiểm tra tính sẵn sàng